Termo de Abertura

SysHotel

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 24/06/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Título do projeto e descrição 3](#_Toc422872941)

[2. Necessidade 3](#_Toc422872942)

[3. Justificativa 3](#_Toc422872943)

[4. Gerente do Projeto e nive de autoridade 3](#_Toc422872944)

[5. Entregaveis 3](#_Toc422872945)

[6. Restrições 3](#_Toc422872946)

[7. Interessados 4](#_Toc422872947)

[8. Riscos 4](#_Toc422872948)

# Título do projeto e descrição

SysHotel é um projeto cujos entregáveis visan criar um sistema de gerenciamento de hotel,que facilite o trabalho de recepcionistas e gerentes.

# Necessidade

*Agilidade e facilidade em tarefas do dia a dia de um hotel.* Atualmente, diversos hotéis que estão iniciando, ou até mesmo os com mais tempo de mercado, possuem sistemas muito difíceis de serem mantidos, ou que necessitam de diversos passos para a finalização de um cadastro. Com esse pensamento, foi inicializado o projeto SysHotel, para facilitar as atividades de todos os envolvidos nessas atividades.

# Justificativa

Com o sistema SysHotel, seria possível:  
*- Cadastro de hóspedes.* Cadastro de hóspedes do hotel em um banco de dados,facilitando futuras reservas para o hóspede, bem como maior gestão desses hóspedes por parte do gerente do hotel.  
- *Gerência de gastos*. Controle dos gastos com serviço de quarto, reservas e possíveis percas de renda com quartos reservados e não efetivados.  
- *Vínculo facilitado de quartos*. Com o sistema SysHotel, seria possível realizar cadastro de quartos, não disponibilizando quartos inativos para hóspedes que desejam se manter.

# Gerente do Projeto e nive de autoridade

Felipe Alves é o gerente do projeto e tem autoridade para aceitar ou declarar não conformidade dos entregáveis.

# Entregaveis

Os entregáveis baseiam-se na noção de solução para cada item do projeto. Esses entregáveis serão o sistema SysHotel completo, envolvendo documentação do sistema, manuais de uso (caso necessário) e a execução do sistema.

# Restrições

- O código será em Java (JDK 1.7).  
- Servidor de aplicação JBOSS 7.1.1-Final  
- IDE de desenvolvimento Eclipse Luna  
- Framework JSF PrimeFaces

# Interessados

Acredita-se que o projeto seja seguido de outros, no contexto de um programa, onde requisitos e processo deverão atender às necessidades do seguinte stakeholder envolvido:

Victor Tarelho

# Riscos

- Não cumprimento do prazo (06/06/2015).  
- Baixa qualidade interna do código produzido.  
- Baixa usabilidade para o usuário final.  
- Baixa estabilidade do sistema.