**Relatório de Problemas**

syshotel

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 24/06/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Relatórios Problemas**

**Descrição:** NC2 -> Um dos desenvolvedores ficou doente e faltou dois dias

**Data:** 24/06

**Impacto:** possível atraso nas entregas

**Ação:** Informar o Gerente do Projeto sobre a falta, realocar a demanda de serviço entre os outros desenvolvedores

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Possivel atraso no projeto

**Descrição:** NC1 -> Ocorreu a falta de internet

**Data:** 25/06

**Impacto:** pequena parada na continuidade do projeto

**Ação:** Entrar em contato com a fornecedora de internet para reestabelecer a comunicação

**Interessados:** Equipe

**Impacto projeto:** Possivel atraso no projeto

**Descrição:** Adiantamento do projeto da data 01/07/2015 para 29/06/2015

**Data:** 26/06

**Impacto:** Reavaliação dos entregaveis para priorizar os mais relevantes

**Ação:** Alocar mais horas para atender ao cronograma(horas extras)

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Qualidade pode ser afetada e custo pode aumentar

**Descrição:** Sem problemas relatados

**Data:** 27/06

**Impacto:**

**Ação:**

**Impacto projeto:**

**Descrição:**

**Data:** 28/06

**Impacto:**

**Ação:**

**Interessados:**

**Impacto projeto:**

**Descrição:**

**Data:** 29/06

**Impacto:**

**Ação:**

**Interessados:**

**Impacto projeto:**