**Relatório de Acompanhamento**

syshotel

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 24/06/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Relatório de Acompanhamento**

**Relatório 01 (24/06 a 25/06)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** |
| ok | ok | ok | ok | ok | NC1 | ok | NC2 |

NC1 -> Ocorreu a falta de internet

NC2 -> Um dos desenvolvedores ficou doente e faltou dois dias

**Relatório 02 (26/06)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** |
| ok | ok | ok | ok | NC1 | ok | ok | ok |

NC1 -> Foi relatado pelo solicitante do produto um adiantamento da entrega do projeto do dia 01/07/2015 para 29/06/2015

**Relatório 03 (29/06)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** |
| ok | ok | ok | ok | NC1 | NC2 | ok | ok |

NC1 -> A entrega da interação 3 estava planejada para o dia 28/06 porem devido a falta de internet que foi um risco planejado a entrega da interação três foi prorrogada.

NC2 -> Ocorreu falta de internet no dia 28/06 o que prejudicou a entrega da interação 3